模擬プロジェクト研修
口座管理システム
日付 6/1
会社名　プライムテクノ
名前　初谷惇志
©2015 Tech Fun Corporation All rights reserved.

---
はじめに
　今回の研修では、Javaの基礎知識を中心にデータベースとの連携、サイトの作り方などを学んだ。その成果をある程度活かせるものとして、金融に関するシステムを制作したいと考えた。
　当模擬プロジェクトでは、インターネットバンキングと類似したものを制作した。このプログラムはインターネットバンキングのほかにもビットコインの管理やポイント・マイルといったものの管理などにも応用可能なためこのような選択にした。

---
システム概要
1.システム名
口座管理システム
2.システム概要
当システムは顧客情報・取引情報を管理し、顧客同士の振込をブラウザ上で行うことが出来る機能や取引情報を閲覧する機能を提供する。
個人と法人を顧客の対象とし、取引情報・口座残高の閲覧や振込手続きが可能である。
主に5つの機能を実装している。
残高照会機能
取引履歴照会機能
振込機能
ログイン認証機能
未決済振込取消機能

---
システム機能説明
1.残高照会機能
　口座内の残高を照会する機能
・最新の口座残高を表示する。
2.取引履歴照会機能
　過去に行われた取引を照会する機能
・過去から最新までの取引を20件ごとに表示する。
・表示形式・・・取引日付、取引先名、取引先口座番号、入出金金額、取引時残高
3.振込機能
　入力情報から、振込手続きを行う機能
・振込手続き・・・入力情報を元に取引情報を作成、口座情報に反映する。
・入力情報・・・取引先名（カタカナ）、口座番号、金額、振込日

---
システム機能説明
4.ログイン認証機能
　当システムにログインする機能
ログイン
口座番号とパスワードで認証チェック。
ログイン後は顧客情報に登録された名前が常時表示される。
ログアウト
ログイン後の画面でログアウトが可能となる。
口座開設
入力情報を元に顧客情報を登録する。
管理項目：名前、フリガナ、生年月日、自宅住所、ログインパスワード、
暗証番号、電話番号、携帯電話番号、個人・法人属性、勤務先名、
勤務先住所、勤務先電話番号
（名前、フリガナ、生年月日、自宅住所、ログインパスワード、暗証番号、
個人・法人属性は必須事項とする。）

---
システム機能説明
5.未決済取引取消機能
　決済が済んでいない振込手続きを取り消す機能
未決済振込取引照会
未決済の振込手続きを表示する。
表示形式・・・取引予定日、取引先名、取引先口座番号、取引金額
未決済振込取消
未決済の振込手続きを取り消す

---
画面遷移図
口座開設画面
ログイン画面
ログイン画面
メニュー画面
残高照会画面
振込申込確認画面
振込申込画面
口座開設確認画面
振込完了画面
取引履歴照会画面
口座開設完了画面
ログアウト画面
未決済振込取消確認画面
未決済振込照会画面
取消完了画面

---
開発体制
プロジェクトマネジャー
初谷　惇志
顧客管理開発担当
取引管理開発担当
初谷　惇志
初谷　惇志
役割	氏名	作業内容
プロジェクトマネージャー	初谷惇志	システム開発の統括責任者、進捗管理および作業統括
顧客管理開発担当	初谷惇志	顧客管理機能の設計、開発、テスト作業
取引管理開発担当	初谷惇志	取引管理機能の設計、開発、テスト作業

---
開発スケジュール
凡例：
予定：
実績：
タスク
担当
2017年
5月	6月
大分類
小分類
～19日
～22日
～25日
～28日
～31日
1日
要件定義・設計
企画立案・要件定義
初谷
画面設計
初谷
テーブル設計・詳細設計
初谷
プログラミング
ログイン機能
初谷
残高照会機能・履歴照会機能
初谷
振込予約機能
初谷
口座開設機能
初谷
テスト
単体テスト
初谷
結合テスト
初谷
プレゼン準備/プレゼン
初谷
プレゼンテーション