模擬プロジェクト研修
課金・有料アイテム購入システム
日付　2017年6月1日
会社名　プライムテクノ
名前　金山　秀和

---
はじめに
　今回の研修では、模擬プロジェクトにおいて課金・有料アイテム購入（ガチャ）システムを作成しました。
今回、このシステムを作成した背景は以下の通りです
・ソーシャル・ゲームの面白味にガチャによるキャラクターのコレクション
・目当てのキャラクターが出ないと不満が募る
・個人の財力も無限にあるわけではない
→基本プレイ無料のガチャシステムを作成

---
システム概要
1.システム名
課金・有料アイテム購入システム
2.システム概要
当システムは、基本無料で有料ガチャをプレイしている気分を味えるシステムである。このシステムの利用対象者はソーシャルゲームのプレイヤーであり、プレイヤーが自身の納得ができるまでガチャを引くことができる。システム利用者は以下の機能を全て利用することができる。
主に以下の3つの機能に大別される。
1. ログイン認証機能
2.課金機能
3.有料アイテム購入（ガチャ）機能

---
システム機能説明
1.ログイン認証機能
当システムにログインする機能。
ログイン
ログアウト
ログインユーザ登録
2.課金機能
ユーザーがゲーム内通貨を購入できる機能。
希望金額を選択し、課金できる
希望課金額の確認

---
システム機能説明
3.ガチャ機能
ゲーム内通貨を消費してガチャを行う機能。
ガチャ実行の確認
ゲーム内通貨を消費したガチャ結果を表示

---
画面遷移図
ユーザー登録画面
ユーザー登録
確認画面
ユーザー登録
完了画面
希望課金額確認画面
課金完了画面
希望課金額選択画面
メニュー画面
ログイン画面
ガチャ画面
ガチャ実行後の
状態確認画面
結果表示画面

---
開発体制
プロジェクトマネジャー
金山　秀和
課金機能開発担当
有料アイテム購入開発担当
ログイン認証開発担当
金山　秀和
金山　秀和
金山　秀和
役割	氏名	作業内容
プロジェクトマネージャー	金山 秀和	システム開発の統括責任者、進捗管理および作業統括
課金機能開発担当	金山 秀和	課金機能の設計、開発、テスト作業
有料アイテム購入開発担当	金山 秀和	有料アイテム購入機能の設計、開発、テスト作業
ログイン認証開発担当	金山 秀和	ログイン認証機能の設計、開発、テスト作業

---
開発スケジュール
凡例：
予定：
実績：
プログラミング
ログイン認証機能
プレゼンテーション
タスク
担当
2017年
5月
大分類
小分類
18日
19日
22日
23日
24日
25日
要件定義・設計
企画立案・要件定義
金山
画面設計
金山
テーブル設計・詳細設計
金山
課金機能
金山
テスト
有料アイテム購入機能
金山
金山
ユーザー登録機能
金山
単体テスト
金山
結合テスト
金山
プレゼン準備/プレゼン
金山
26日
29日

---
開発スケジュール
凡例：
予定：
実績：
プログラミング
ログイン認証機能
プレゼンテーション
タスク
担当
2017年
5月
大分類
小分類
30日
31日
1日
要件定義・設計
企画立案・要件定義
金山
画面設計
金山
テーブル設計・詳細設計
金山
課金機能
金山
テスト
有料アイテム購入機能
金山
金山
ユーザー登録機能
金山
単体テスト
金山
結合テスト
金山
プレゼン準備/プレゼン
金山
6月